C++26 오케스트레이터 + 내장 Python 워커 기반 PDF 자동 텍스트 변환 파이프라인

Generated from plan.txt

Cover concept

# Summary

최종 제품은 Windows용 `pdf2text.exe`이며, 외부 인터페이스와 핵심 I/O는 `C++26 + CMake + Clang`으로 구현한다.

Summary

문서 해석 엔진은 내장 Python 런타임에서 실행한다. C++는 입력 탐색, PDF 사전분석, 렌더/자산 관리, 캐시, 상태파일, 프로세스 제어를 맡고, Python은 `Docling`, `OCRmyPDF`, `Surya` 어댑터만 담당한다.

기본 목표는 `텍스트 PDF`, `스캔 PDF`, `하이브리드 PDF`를 자동 처리해 `정제 텍스트 + 구조 JSON + 별도 이미지 자산 + 검수 큐`를 생성하는 것이다.

현재 이 머신에는 `cmake`와 `g++`만 보이고 `clang`, `python`, `tesseract`, `ocrmypdf`, `ollama`는 PATH에 없다. 따라서 구현 계획에는 `LLVM/Clang 설치`와 `사설 Python 런타임 번들`이 포함된다.

# Key Changes

배포 형식은 `단일 exe`가 아니라 `배포 폴더형`으로 고정한다.

루트에 `pdf2text.exe`

`runtime/python/`에 사설 CPython

`runtime/worker/`에 Python 코드와 site-packages

`models/`에 OCR/레이아웃 모델 캐시

이유는 내장 Python, OCR 모델, Docling 계열 의존성을 안정적으로 묶으려면 self-extracting onefile보다 폴더형이 훨씬 안전하기 때문이다.

Key Changes

C++26 쪽은 다음 책임으로 고정한다.

CLI 파싱, 단일 PDF/폴더 일괄처리, 문서 해시/페이지 해시 계산

PDF 사전분석과 페이지 분류: `born_digital`, `image_only`, `hybrid`, `corrupt_suspect`

페이지 렌더링, 자산 디렉터리 생성, 중간 산출물/상태파일/재시도 관리

Python 워커 실행, 타임아웃/비정상 종료 감시, 결과 병합, `review_queue.json` 작성

Python 워커는 다음 3개 어댑터만 제공한다.

`docling_parse`: 텍스트 PDF/정상 하이브리드 문서 구조화

`ocrmypdf_pass`: OCR 레이어 추가와 deskew/clean 전처리

`surya_refine`: 저신뢰 페이지의 OCR/레이아웃/reading order 재생성

C++와 Python 사이 계약은 `파일 기반 JSON`으로 고정한다.

C++가 `job.json` 작성

Python이 `result.json`과 선택적 `artifacts/` 생성

stdout/stderr는 로그만 사용하고 데이터 계약은 두지 않는다

이유는 긴 문서에서 stdout IPC보다 재시도, 복구, 디버깅이 쉽기 때문이다.

출력 규약은 문서별로 다음을 고정한다.

`manifest.json`: 문서 메타, 처리 경로, 엔진 버전, 실패/검수 통계

`document.json`: 페이지/블록/reading order/asset_path 포함한 주 결과

`document.md`: 사람이 읽는 통합 복원본

`pages/page-0001.txt`, `pages/page-0001.json`

`assets/page-0001/*`: 이미지, 표 스냅샷, 차트/도형 crop

`review_queue.json`: 저신뢰 페이지 번호, 사유 코드, confidence, 재처리 엔진

블록 스키마는 최소 `block_id`, `page_no`, `type`, `bbox`, `reading_order`, `text`, `confidence`, `engine`, `asset_path`, `parent_id`를 가진다.

이미지/도형은 가능한 텍스트는 블록에 넣고, 텍스트화 불완전한 시각 요소는 파일로 저장한 뒤 `asset_path`로 연결한다.

C++ 구현 세부는 다음으로 고정한다.

빌드 시스템은 `CMakePresets.json` 기반

표준은 `CMAKE_CXX_STANDARD 26`, 컴파일러는 `clang-cl` 또는 `clang++`

configure 단계에서 C++26 지원 검사를 수행하고 실패 시 명확한 에러를 낸다

의존성은 `PDFium`으로 PDF 사전분석/렌더링, `nlohmann/json`으로 상태파일, CLI 파서는 얇은 단일 라이브러리 하나로 제한한다

Python 워커는 로컬 전용으로 동작하되, 나중에 외부 OCR/VLM fallback을 붙일 수 있도록 C++ job schema에 `engine_preference`와 `allow_remote` 필드를 남긴다. v1 기본값은 `allow_remote=false`다.

# Pipeline

1단계 `preflight`

C++가 PDFium으로 페이지별 텍스트 객체, 폰트 매핑 품질, 이미지 비중, 회전, 손상 징후를 조사해 `debug/preflight.json`을 만든다.

Pipeline

페이지를 `text-first`, `ocr-first`, `needs-review-likely` 중 하나로 분류한다.

2단계 `primary extraction`

`text-first` 문서는 Python `docling_parse`를 OCR 없이 실행한다.

`ocr-first` 또는 텍스트 품질이 낮은 문서는 Python `ocrmypdf_pass`로 searchable PDF를 만든 뒤 다시 `docling_parse`에 넣는다.

3단계 `quality gate`

C++가 페이지별 결과를 검사해 깨진 문자 비율, 공백/줄바꿈 이상치, 텍스트 밀도 급감, reading order 충돌, 표/수식 추출 실패를 계산한다.

기준 미달 페이지는 `review_queue` 후보로 표시하고 `surya_refine` 작업을 생성한다.

4단계 `page refinement`

Python `surya_refine`가 저신뢰 페이지만 다시 OCR/레이아웃 분석한다.

C++가 해당 페이지 결과만 병합하고, 여전히 불량이면 `review_queue.json`에 최종 남긴다.

5단계 `materialization`

C++가 최종 `document.json`, `document.md`, 페이지별 txt/json, 자산 crop 파일을 생성한다.

표와 수식은 가능한 한 텍스트 블록으로 남기고, 차트/도형/비텍스트 이미지는 자산 파일로 저장한다.

재실행은 문서 해시와 페이지 해시 기준으로 `완료 페이지는 건너뛰고 실패/저신뢰 페이지만 재처리`하도록 고정한다.

# Test Plan

한국어/영어 혼합 텍스트 PDF에서 OCR 없이도 `document.json`과 `document.md`가 정상 생성되는지 확인한다.

Test Plan

전체 스캔 PDF에서 `ocrmypdf_pass -> docling_parse` 경로가 동작하고 searchable PDF와 구조 결과가 모두 생성되는지 확인한다.

텍스트 페이지와 이미지 페이지가 섞인 하이브리드 PDF에서 페이지별 분기와 결과 병합이 정확한지 확인한다.

표, 수식, 캡션, 도형이 포함된 문서에서 텍스트화 가능한 내용은 블록으로 저장되고, 나머지는 `assets/` 파일과 `asset_path`로 참조되는지 확인한다.

회전, 저해상도, 깨진 폰트가 있는 페이지에서 저신뢰 판정과 `surya_refine` 재처리가 발생하는지 확인한다.

폴더 일괄처리에서 문서별 상태가 독립적으로 관리되고, 중간 실패 후 재실행 시 완료 문서는 재처리하지 않는지 확인한다.

Python 워커 비정상 종료, 모델 누락, OCR 엔진 실패 시 C++가 실패 원인을 `manifest.json`에 남기고 다음 문서 처리를 계속하는지 확인한다.

# Assumptions

대상 플랫폼은 Windows 고정이다.

C++26은 “표준을 26으로 선언하고, 선택한 Clang이 실제 지원하는 부분집합만 사용”으로 해석한다. 현재 머신에는 Clang이 없으므로 LLVM 설치가 선행 조건이다.

기본 배포는 폴더형이며, `exe 하나만` 던지는 onefile 패키징은 v1 범위에서 제외한다.

Python은 시스템 설치를 요구하지 않고, 앱이 자체 런타임을 들고 간다.

기본 언어는 `kor+eng`이고, 정확도 우선 정책상 느린 문서와 저신뢰 페이지는 허용한다. “어떤 PDF든 확실하게”의 정의는 `최대한 자동 복원 + 저신뢰 페이지의 명시적 격리`로 고정한다.